# S1

Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date : 2024-02-14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu | Méthodologie de travail en équipe et l’affichage de la page principal. | Diagramme de cas d’utilisation et l’amélioration de la Méthodologie de travail | Manque d’idées. |
| Kian Chowanietz | * Partials (navbar, etc) * Page d’accueil (index.html) * Création du javascript (server.js et client.js) * Création du css (custom.css) * Ajout des fonts * Image de fond * Liaison entre les pages * Initialisation du répertoire (modules npm, structure de fichiers, etc) | * Finaliser page d’accueil * Tableau de cas d’utilisation | * Script d’insertion |
| Olivier Drolet | * Exigences non-fonctionnelles * Affichage de la page de connexion * Affichage de la page d’inscription * Modèle relationnel * Script de création de la BD. | * Validation de formulaires sur les pages connexion et inscription. * Peuplement de la BD. * Correction de l’analyse préliminaire | Manque de documentation sur le peuplement de BD à l’aide d’SQL developer. |
| Félix Hoang-Yip | * Page de réservation * Méthodologie du travail | * Diagramme de cas d’utilisation | Page de réservation peu attirante |

# S2

Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date :2024-02-21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu | Diagramme de cas d’utilisation | Page de principal (ajouter des boutons et mode infini) et Amélioration de Word | None |
| Kian Chowanietz | * Page d’accueil (index.html) * Modèle logique de la BD * Modèle relationnel de la BD * Script de création de la BD | Script d’insertion |  |
| Olivier Drolet | * Modèle de données logique de la BD * Modèle relationnel de la BD * Script de création de la BD * Express validator pour les pages connexion et inscription | * Correction de l’analyse préliminaire * Express validator pour les pages connexion et inscription * Script de création de la BD * Script de peuplement de la BD | Correction tardive de l’analyse, révisions du modèle de données logiques. |
| Félix Hoang-Yip | * Tableau de cas d’utilisation | * Page de réservation |  |

# S3

Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date :2024-02-28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu | * Finaliser Méthodologie de travail * Ajouter des éléments dans principal.ejs * Changement de page par planet * Créer et faire recu-billet.ejs | * Connexion à la base de données. * Finalisation du Bootstrap de la page. * README * Finaliser reçu-billet (optionnel) | Insertion de données de la base de données dans Bootstrap |
| Kian Chowanietz | * Amélioration de la BD * Script d’insertion * Faire fonctionner la BD dans Docker * Écriture du document d’explication pour initialiser la BD sur Docker | * Remplir la page de documentation des planètes * Intégrer la BD au site | Utilisation d’une BD Oracle dans Docker |
| Olivier Drolet | * Modèle de données logique de la BD * Correction de l’analyse préliminaire (Exigences fonctionnelles, exigences non-fonctionnelles, portée) * Express validator pour les pages connexion et inscription | * Express validator pour les pages connexion et inscription * Insertion de comptes dans la BD * Connexion à un compte de la BD | Révisions fréquentes de l’architecture de la BD. |
| Félix Hoang-Yip | * Page de réservation (meilleure apparence) * Finalisation de la méthodologie de travail | * Finaliser la page d’apparence |  |

# S4

Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date :2024-03-13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu | * README * exploration.ejs * connexion.ejs * recu-billet.ejs * bootstrap * css | * Affichage des erreurs * Reservation.ejs bootstrap |  |
| Kian Chowanietz | * Intégration de la BD * Bugfixing / Améliorations * Modification de la BD * Mise à jour des scripts et du README * Recherche / Génération d'images | * Apparence bootstrap * Ajout de données à la BD * Hashage des mdp * Fonctionnement des sessions |  |
| Olivier Drolet | * Validation des entrées des pages connexion et inscription * Affichage aux utilisateurs des erreurs et succès lors de soumission de formulaire pour ces pages. * Insérer les nouveaux utilisateurs dans la BD * Corrections finales des documents. | * Authentification par token |  |
| Félix Hoang-Yip | * Améliorer l'apparence d'inscription * bootstrap | * Reservation.ejs fonctionnement |  |

# S5

Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date :2024-03-20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu | * Affichage des erreurs * Réservation.ejs bootstrap | * Ajouter les boutons dans reservation.ejs * Connecter à l’API de CC pour la page transaction |  |
| Kian Chowanietz | * Apparence bootstrap * Ajouts à la BD * Hashage de mots de passe | * Navbar bouton de déconnexion * Hashage de mots de passes |  |
| Olivier Drolet | * Début de la standardisation, commentaires et révision * Implémentation de sessions non-sécurisées | * Sécuriser les sessions * Standardisation * Ajout de routeur |  |
| Félix Hoang-Yip | * Reservation.ejs fonctionnement | * Régler boutons exploration * Ajouter contraste au texte illisible |  |

# S6

Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date :2024-03-26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu |  |  |  |
| Kian Chowanietz | * Implémentation du hashing des mots de passe * Implémentation API Stripe * Changement de la navbar selon l’état de connexion * Analyse de services de paiement | * Implémentation du hashing des mots de passe * Implémentation API Stripe |  |
| Olivier Drolet | * Cryptage des mots de passe + vérification du mdp à chaque étape * Revue du routage des requêtes * Fix de bogues lors de l’affichage | * Faire fonctionner la page d’inscription complètement * Revoir l’affichage de pages pour effectuer de meilleurs pratiques |  |
| Félix Hoang-Yip | * Amélioré le fonctionnement de la page de réservation * Ajout d’un bouton pour ajouter le voyage à la liste de souhait | * Faire un post de l’index à réservation |  |

# S7

Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date :2024-04-03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu |  |  |  |
| Kian Chowanietz | * Implémentation du hashing des mots de passe (admin) * Implémentation API Stripe (continuation) * Réusinage et formattage du code * Lecture de la documentation Stripe * Implémentation de la page admin | * Implémentation de la page admin * Finalisation API Stripe |  |
| Olivier Drolet | * Fonctionnement de la page d’inscription * Changement des paramètres lors de l’affichage des pages * Bouton de recherche de planète fonctionnel sur la page exploration * Correction erreurs de français * Nouvelles images de planètes | * Planète d’origine de l’utilisateur stocké permanent et meilleur gestion de la session * POST de la page d’accueil * Regex client side inscription |  |
| Félix Hoang-Yip | * Correction d’erreurs de français (orthographe et formulation) * *Preload* de l’image d’arrière-plan | * Post de la page d’accueil | * Page flash encore en blanc, le *preload* ne fonctionne pas vraiment |