Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date : 2024-02-14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu | Méthodologie de travail en équipe et l’affichage de la page principal. | Diagramme de cas d’utilisation et l’amélioration de la Méthodologie de travail | Manque d’idées. |
| Kian Chowanietz | * Partials (navbar, etc) * Page d’accueil (index.html) * Création du javascript (server.js et client.js) * Création du css (custom.css) * Ajout des fonts * Image de fond * Liaison entre les pages * Initialisation du répertoire (modules npm, structure de fichiers, etc) | * Finaliser page d’accueil * Tableau de cas d’utilisation | * Script d’insertion |
| Olivier Drolet | * Exigences non-fonctionnelles * Affichage de la page de connexion * Affichage de la page d’inscription * Modèle relationnel * Script de création de la BD. | * Validation de formulaires sur les pages connexion et inscription. * Peuplement de la BD. * Correction de l’analyse préliminaire | Manque de documentation sur le peuplement de BD à l’aide d’SQL developer. |
| Félix Hoang-Yip | * Tableau de cas d’utilisation * Page de réservation | * Page de réservation |  |

Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date : 2024-02-21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu | Diagramme de cas d’utilisation | Page de principal (ajouter des boutons et mode infini) et Amélioration de Word | None |
| Kian Chowanietz | * Page d’accueil (index.html) * Modèle logique de la BD * Modèle relationnel de la BD * Script de création de la BD | Script d’insertion |  |
| Olivier Drolet | * Modèle de données logique de la BD * Modèle relationnel de la BD * Script de création de la BD * Express validator pour les pages connexion et inscription | * Correction de l’analyse préliminaire * Express validator pour les pages connexion et inscription * Script de création de la BD * Script de peuplement de la BD | Correction tardive de l’analyse, révisions du modèle de données logiques. |
| Félix Hoang-Yip |  |  |  |

Équipe : Billy, Kian, Olivier, Félix Date : 2024-02-28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipier | A travaillé sur | Va travailler sur | Est bloqué par |
| Billy Le Chu |  |  |  |
| Kian Chowanietz |  |  |  |
| Olivier Drolet | * Modèle de données logique de la BD * Correction de l’analyse préliminaire (Exigences fonctionnelles, exigences non-fonctionnelles, portée) * Express validator pour les pages connexion et inscription | * Express validator pour les pages connexion et inscription * Insertion de comptes dans la BD * Connexion à un compte de la BD | Révisions fréquentes de l’architecture de la BD. |
| Félix Hoang-Yip |  |  |  |